Kraków, 21 grudnia 2017 r.

Informacja prasowa

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa – prace drogowe przekroczyły półmetek

Rozpoczęta wiosną tego roku modernizacja drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa jest mocno zaawansowana. Drogowcy zakończyli prace w obrębie jezdni na ulicy Witosa w Limanowej, a na odcinku Bochnia – Łąkta Górna przebudowali konstrukcję drogi w 80%.

Końca dobiegły prace w obrębie jezdni na ul. Witosa w Limanowej. Ruch na tym odcinku drogi odbywa się dwukierunkowo. Do wykonania pozostały jedynie roboty wykończeniowe, związane z przygotowaniem gruntu pod obudowę roślinną, umocnieniem skarp czy likwidacją zaplecza. Realizowane będą z terenu przyległego, bez wprowadzania czasowych zamknięć połowy jezdni. Przywrócenie stałej organizacji ruchu, w tym oznakowania drogowego, zaplanowane jest na 2018 rok.

Zaawansowany jest także zakres robót na odcinku Bochnia – Łąkta Górna. Skanska w 80% przebudowała konstrukcję drogową, włącznie z wykonaniem warstwy wiążącej. Na okres zimowy wstrzymano prace bitumiczne. Przywrócone zostaną w kwietniu przyszłego roku. Wszystkie odcinki są przejezdne w obu kierunkach, bez ograniczeń w ruchu.

Silne opady atmosferyczne i niskie temperatury uniemożliwiły jedynie realizację drugiej połowy jezdni w miejscowości Połom Duży, w sumie około 700 m drogi.

– Na tym odcinku występuje uskok w osi jezdni o wysokości około 6 cm oraz nierówna nawierzchnia na pasie w kierunku Muchówki. Obecnie wykonujemy prace zabezpieczające i porządkowe w obrębie pasa drogowego. Na okres zimowy wprowadzimy nową organizację ruchu, uwzględniającą brak oznakowania poziomego. W związku z tym zwracamy się do kierowców z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowych zasad, w szczególności o przestrzeganie ograniczeń prędkości na częściowo wyremontowanych odcinkach drogi – zaznacza Rafał Nosek, kierownik budowy, Skanska.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa jest realizowana w formule „Zaprojektuj i zbuduj”. W ciągu 21 miesięcy Skanska zmodernizuje około 17,7 km tej trasy. Dzięki temu będzie bezpieczniej – jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona. Kierowcy z pewnością docenią komfort jazdy po równej nawierzchni. Wartość robót realizowanych na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie to blisko 42 mln zł brutto.

Grupa Skanska

Jesteśmy częścią Grupy Skanska, której historia sięga 1887 roku. Grupa należy do największych firm budowlano-deweloperskich na świecie, zatrudniając obecnie 41 tys. osób w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Budujemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, troszczymy się o to, jakie będą potrzeby społeczności, w których działamy, jak nasze realizacje będą wpływały na życie ludzi i rozwój kraju w długiej perspektywie. Uczestniczymy w najbardziej innowacyjnych przedsięwzięciach naszych czasów i pracujemy przy 10 tys. projektów na świecie. Przychody Grupy za rok 2016 wyniosły 16 mld EUR, a zysk operacyjny 866 mln EUR. Główna siedziba firmy mieści się w Sztokholmie w Szwecji. Od 1965 r. Skanska jest notowana na sztokholmskiej giełdzie. Standardy pracy Skanska na całym świecie określają zapisy „Kodeksu postępowania”. Na każdym rynku pracujemy zgodnie ze wspólnymi wartościami: troszczymy się o życie, działamy etycznie i transparentnie, razem jesteśmy lepsi, dbamy o klienta. W Polsce Skanska zatrudnia prawie 7 tys. osób w trzech spółkach: Skanska S.A., Skanska Property Poland, Skanska Residential Development Poland.

Więcej informacji na stronie: www.skanska.pl

Skanska S.A. działa we wszystkich obszarach budownictwa. Realizujemy obiekty biurowe, mieszkalne, komercyjne oraz przemysłowe. Specjalizujemy się również w inwestycjach drogowych, mostowych, kolejowych i hydrotechnicznych. Wybudowaliśmy w Polsce m.in. Złote Tarasy w Warszawie, terminal przylotowy w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowice, północny odcinek autostrady A1, zbiornik wodny Świnna Poręba. Wśród naszych najważniejszych obecnych inwestycji są obwodnice Miechowa i Leśnicy, nowoczesna hala 100-lecia KS Cracovia oraz metamorfoza nadwiślańskich bulwarów. Jesteśmy jedynym wykonawcą projektów dla spółki biurowej i mieszkaniowej Skanska, dla których budujemy nowoczesne, komfortowe budynki biurowe w największych miastach kraju oraz jedne z pierwszych zielonych, certyfikowanych osiedli mieszkaniowych w Warszawie. Chcemy aktywnie rozwijać rynek budownictwa w Polsce, wprowadzając nowe technologie i światowe rozwiązania oraz promując podejście, w którym najważniejszy jest człowiek i jego codzienne potrzeby. W tym celu m.in. powołaliśmy Centrum Badań i Innowacji, które będzie pracować nad wdrażaniem w Polsce nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jesteśmy jednym ze współzałożycieli i partnerów „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” – inicjatywy największych generalnych wykonawców w Polsce, której misją jest poprawa bezpieczeństwa na budowach. W 2017 r. po raz piąty otrzymaliśmy nagrodę Firmy Budowlanej Roku w prestiżowym konkursie Eurobuild Awards.

Zapraszamy na profil spółki na Facebooku: https://www.facebook.com/skanskapolska

Dodatkowych informacji udzielają:

| Agnieszka Kania Koordynator ds. mediów Skanska S.A. e-mail:agnieszka.kania@skanska.pl tel. + 48 502 746 100 | Monika Sadowska Linkleaders e-mail: monika.sadowska@linkleaders.pl tel. +48 502 243 620 |
| --- | --- |